# -.ChipsyTok.-

Statusbericht 2 — ChipsyTok

Projektname: ChipsyTok
Partner: Alessio, Jamie, Kush
Autor: Michael Wicki
Version: 2.0
Datum: 19.05.2025

Contents

Projektstand (Mai 2025)	2

Screenshots:	3

Nächste Schritte:	3

Fazit:	3

Anlage:	4

Add Video	4

Profil teilen	4

Login seite	5

Forgot Password Pop up	5

Language selector	5

Sign Up	6

Profile View	6

Mockup	8

# Projektstand (Mai 2025)

| Bereich | Fertigstellungsgrad (%) |
| --- | --- |
| Frontend | 85 % |
| Backend | 70 % |
| Datenbank | 90 % |
| Partnersystem | 10 % |

Seit dem letzten Statusbericht haben wir signifikante Fortschritte in der Entwicklung von ChipsyTok gemacht.

Frontend:
Das Frontend ist beinahe vollständig implementiert. Neben den bereits bestehenden Seiten (Login, Registrierung, Profilansicht, Spracheinstellungen, Passwort-Reset, etc.) wurde auch die Startseite (Home) visuell überarbeitet und weitgehend fertiggestellt.
Neue Features im Frontend:
• QR-Code-Funktion zum Teilen des Profils
• Multisprachumschaltung (i18n) funktioniert stabil (Deutsch/Englisch)
• Designverfeinerungen: Willkommen-Icon, modale Fenster für Passwort ändern, etc.
• Responsives Design (funktioniert auch auf mobilen Geräten)

Backend:
Das Backend wurde begonnen. Es wurde ein Grundgerüst mit NestJS aufgesetzt und die ersten Datenmodelle erstellt:
• User-Model mit Authentifizierung
• Basic CRUD für Userdaten
• Datenbankanbindung an eine PostgreSQL-Instanz via TypeORM
• Erste API-Endpunkte für Registrierung und Login
Die Verbindung zwischen Frontend und Backend wurde lokal getestet und funktioniert (z. B. Authentifizierung über JWT).

Datenbank:
Die SQL-Datenbank ist strukturiert und vorbereitet für:
• Mehrsprachige Post-Inhalte
• Benutzerprofile
• Spätere Funktionen wie Feed, Likes, Uploads

Partnersystem „ChipslyFans“:
Die Kooperation mit dem Partnerprojekt ChipslyFans ist in Arbeit. Es wurden gemeinsame Sessions durchgeführt, um das API-Design aufeinander abzustimmen. Ziel ist eine saubere Integration via REST-Schnittstellen.

Repositories:
Die Zusammenarbeit erfolgt weiterhin über GitHub. Pull Requests, Commits und Issues werden aktiv genutzt, um Fortschritt und Aufgaben zu verwalten.

Screenshots:
Wir haben bereits erste Screenshots von unseren Mockups und bestehenden Frontend-Seiten erstellt, die den bisherigen Stand gut dokumentieren. Diese werden dem Bericht als Anlage beigefügt.

# Nächste Schritte:

- Finalisierung des Backend-Logins mit Refresh Tokens

- Aufbau der Post-Funktion

- Verknüpfung mit ChipslyFans

- Hosting und Deployment

- Erste Integrationstests zwischen Frontend und Backend

- Unit-Tests für Backend (z. B. mit Jest)

- Frontend verfeinern

Fazit:
Wir sind mit dem bisherigen Fortschritt sehr zufrieden. Das Projekt verläuft weiterhin schneller als geplant. Die Zusammenarbeit im Team ist konstruktiv und effektiv. Die grössten Herausforderungen (Backend-Verbindung, Partnerintegration) wurden erfolgreich angegangen. Wir sind auf einem guten Weg zur erfolgreichen Fertigstellung von ChipsyTok.

## Anlage:

### Add Video

### Profil teilen

### Login seite

Forgot Password Pop up

Language selector

Sign Up

### Profile View

Welcome Icon

Change Password

### Mockup