-.ChipsyTok.-

**Statusbericht 2 — ChipsyTok**

**Projektname:** ChipsyTok  
**Partner:** Alessio, Jamie, Kush  
**Autor:** Michael Wicki  
**Version:** 2.0  
**Datum:** 19.05.2025

Contents

[Projektstand (Mai 2025) 2](#_Toc198556290)

[Screenshots: 3](#_Toc198556291)

[Nächste Schritte: 3](#_Toc198556292)

[Fazit: 3](#_Toc198556293)

[Anlage: 4](#_Toc198556294)

[Add Video 4](#_Toc198556295)

[Profil teilen 4](#_Toc198556296)

[Login seite 5](#_Toc198556297)

[Forgot Password Pop up 5](#_Toc198556298)

[Language selector 5](#_Toc198556299)

[Sign Up 6](#_Toc198556300)

[Profile View 6](#_Toc198556301)

[Mockup 8](#_Toc198556302)

# Projektstand (Mai 2025)

|  |  |
| --- | --- |
| Bereich | Fertigstellungsgrad (%) |
| Frontend | 85 % |
| Backend | 70 % |
| Datenbank | 90 % |
| Partnersystem | 10 % |

Seit dem letzten Statusbericht haben wir signifikante Fortschritte in der Entwicklung von *ChipsyTok* gemacht.

**Frontend:**  
Das Frontend ist beinahe vollständig implementiert. Neben den bereits bestehenden Seiten (Login, Registrierung, Profilansicht, Spracheinstellungen, Passwort-Reset, etc.) wurde auch die Startseite (Home) visuell überarbeitet und weitgehend fertiggestellt.  
**Neue Features im Frontend:**  
• QR-Code-Funktion zum Teilen des Profils  
• Multisprachumschaltung (i18n) funktioniert stabil (Deutsch/Englisch)  
• Designverfeinerungen: Willkommen-Icon, modale Fenster für Passwort ändern, etc.  
• Responsives Design (funktioniert auch auf mobilen Geräten)

**Backend:**  
Das Backend wurde begonnen. Es wurde ein Grundgerüst mit NestJS aufgesetzt und die ersten Datenmodelle erstellt:  
• User-Model mit Authentifizierung  
• Basic CRUD für Userdaten  
• Datenbankanbindung an eine PostgreSQL-Instanz via TypeORM  
• Erste API-Endpunkte für Registrierung und Login  
Die Verbindung zwischen Frontend und Backend wurde lokal getestet und funktioniert (z. B. Authentifizierung über JWT).

**Datenbank:**  
Die SQL-Datenbank ist strukturiert und vorbereitet für:  
• Mehrsprachige Post-Inhalte  
• Benutzerprofile  
• Spätere Funktionen wie Feed, Likes, Uploads

**Partnersystem „ChipslyFans“:**  
Die Kooperation mit dem Partnerprojekt ChipslyFans ist in Arbeit. Es wurden gemeinsame Sessions durchgeführt, um das API-Design aufeinander abzustimmen. Ziel ist eine saubere Integration via REST-Schnittstellen.

**Repositories:**  
Die Zusammenarbeit erfolgt weiterhin über GitHub. Pull Requests, Commits und Issues werden aktiv genutzt, um Fortschritt und Aufgaben zu verwalten.

Screenshots:  
Wir haben bereits erste Screenshots von unseren Mockups und bestehenden Frontend-Seiten erstellt, die den bisherigen Stand gut dokumentieren. Diese werden dem Bericht als Anlage beigefügt.

# Nächste Schritte:

* Finalisierung des Backend-Logins mit Refresh Tokens
* Aufbau der Post-Funktion
* Verknüpfung mit ChipslyFans
* Hosting und Deployment
* Erste Integrationstests zwischen Frontend und Backend
* Unit-Tests für Backend (z. B. mit Jest)
* Frontend verfeinern

Fazit:  
Wir sind mit dem bisherigen Fortschritt sehr zufrieden. Das Projekt verläuft weiterhin **schneller als geplant**. Die Zusammenarbeit im Team ist konstruktiv und effektiv. Die grössten Herausforderungen (Backend-Verbindung, Partnerintegration) wurden erfolgreich angegangen. Wir sind auf einem guten Weg zur erfolgreichen Fertigstellung von *ChipsyTok*.



## Anlage:

### Add Video

A screenshot of a person with his mouth open

AI-generated content may be incorrect.

### Profil teilen

A qr code on a screen

AI-generated content may be incorrect.

### Login seite

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Forgot Password Pop up  
A screenshot of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.

Language selector

A screenshot of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.

Sign Up   
A screen shot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

### Profile View

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Welcome Icon

A black and blue button with white text

AI-generated content may be incorrect.

Change Password

A screenshot of a login screen

AI-generated content may be incorrect.

### 

### Mockup

Screenshots of a screenshot of a social media account

AI-generated content may be incorrect.