-.ChipsyTok.-

**Statusbericht 2 — ChipsyTok**

**Projektname:** ChipsyTok  
**Partner:** Alessio, Jamie, Kush  
**Autor:** Michael Wicki  
**Version:** 2.0  
**Datum:** 19.05.2025

Contents

[Projektstand (Mai2025) 2](#_Toc198550219)

[Screenshots: 2](#_Toc198550220)

[Nächste Schritte: 3](#_Toc198550221)

[Fazit: 3](#_Toc198550222)

[Anlage: 3](#_Toc198550223)

[Add Bild 3](#_Toc198550224)

[Profil teilen = Qr Code 3](#_Toc198550225)

[Login seite: 4](#_Toc198550226)

[Forgot Password Pop up: 4](#_Toc198550227)

[Partner ChipslyFans 4](#_Toc198550228)

[Sign Up 5](#_Toc198550229)

[Mockup 5](#_Toc198550230)

# Projektstand (Mai2025)

Unsere Web-Applikation ChipsyTok entwickelt sich aktuell schneller als ursprünglich geplant. Wir haben die Mockups bereits vollständig erstellt, diese dienen uns als klare visuelle Grundlage für die weitere Umsetzung. Das Frontend ist in einem sehr fortgeschrittenen Zustand: Alle Seiten sind nahezu fertig, lediglich die Startseite (Home) benötigt noch den finalen Feinschliff. Die Login- und Registrierungsfunktionen innerhalb der App sind bereits implementiert und funktionieren wie gewünscht. "Sign In" und "Login" laufen stabil und bieten bereits ein solides Benutzererlebnis.

Das Backend hingegen ist aktuell noch in der Entstehung. Die Arbeiten an der Datenbankstruktur stehen unmittelbar bevor. Wir planen die Nutzung einer SQL-Datenbank, wie ursprünglich im Projektplan vorgesehen. Die Datenbank wird von Anfang an mehrsprachige Inhalte berücksichtigen, indem wir pro Post Übersetzungen in mehreren Sprachen hinterlegen. So gewährleisten wir, dass die Mehrsprachigkeit auch auf Datenebene sauber abgebildet wird.

Für die Mehrsprachigkeit im Frontend setzen wir auf das Framework **Nuxt i18n**, welches uns erlaubt, die Inhalte dynamisch zwischen den gewählten Sprachen umzuschalten. Zusätzlich wird darauf geachtet, dass auch zukünftige Erweiterungen auf zusätzliche Sprachen problemlos möglich bleiben.

Das Backend-Deployment auf einem Hosting-Server ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt, jedoch wurden bereits lokale Funktionstests für das Frontend und die Anbindung der Anmeldefunktionen erfolgreich durchgeführt.

Momentan arbeiten wir intensiv an der Integration unseres Partnerprojekts "ChipslyFans". Ziel ist es, eine sinnvolle Verknüpfung zwischen beiden Projekten herzustellen, um Synergien zu nutzen und gemeinsame Funktionen zu ermöglichen. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, konzentrieren wir uns auf die Backend-Implementierung, um unsere Feed- und Upload-Funktionen einzubinden.

Zusammengefasst verläuft unser Projekt bisher sehr positiv und wir befinden uns leicht vor dem geplanten Zeitplan. Eventuelle Herausforderungen, wie die Backend-Integration oder die Verknüpfung der mehrsprachigen Datenbankstruktur, haben wir im Blick und werden sie mit konsequenter Arbeit im Team adressieren.

Screenshots:  
Wir haben bereits erste Screenshots von unseren Mockups und bestehenden Frontend-Seiten erstellt, die den bisherigen Stand gut dokumentieren. Diese werden dem Bericht als Anlage beigefügt.

# Nächste Schritte:

* Abschluss der Frontend-Startseite
* Entwicklung des Backends inkl. Datenbankanbindung
* Verknüpfung ChipsyTok & ChipslyFans
* Vorbereitung auf erste Integrations- und Funktionstests
* Weiterführung der Mehrsprachigkeit auf Datenbankebene
* Hosting-Vorbereitung für das Backend

Fazit:  
ChipsyTok ist auf einem sehr guten Weg. Unser Team arbeitet effizient und produktiv, wodurch wir aktuell sogar schneller als geplant vorankommen. Mit klaren nächsten Schritten und einer guten Teamdynamik sind wir zuversichtlich, dass wir das Projekt erfolgreich abschliessen werden.

## Anlage:

### Add Video

A screenshot of a person with his mouth open

AI-generated content may be incorrect.

### Profil teilen

A qr code on a screen

AI-generated content may be incorrect.

### Login seite:

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Forgot Password Pop up:  
A screenshot of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.

Language selector

A screenshot of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.

Sign Up   
A screen shot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

### Profile View

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Welcome Icon

A black and blue button with white text

AI-generated content may be incorrect.

### 

Change Password

A screenshot of a login screen

AI-generated content may be incorrect.

### Mockup

Screenshots of a screenshot of a social media account

AI-generated content may be incorrect.